软件开发需求文档

# 健康饮食方案小程序
（均衡抗炎方案）软件开发需求文档

四级页面框架 · 内容全可配 · 打卡与统计

文档版本：V1.0（需求评审中）

编写日期：2026 年 9 月 11 日

技术栈：微信小程序原生 + ASP.NET Core 8 Web API + SQL Server + Vue 3 管理后台

目录

一、项目概述

二、用户角色

三、整体页面结构（四级页面 + 底部 Tab）

四、功能需求（C 端）

五、功能需求（后台管理端）

六、非功能需求

七、技术架构

八、迭代计划（建议）

九、待确认项

## 执行摘要

| 页面层级 | 底部 Tab | 交付端 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 级 | 4 个 | 小程序 + 后台 | 6 周 |

参照均衡抗炎饮食方案类竞品的交互形态，开发一款健康饮食方案小程序。运营方在后台配置"方案 → 阶段 → 周 → 天 → 餐次 → 菜品"的完整内容树与全部图片素材，用户在 C 端按阶段查看每周营养食谱，逐菜查看制作方法、在候选组内更换菜品并完成餐食打卡。本期为内容展示 + 打卡闭环的最小可用版本：四级 C 端页面、微信授权登录、打卡记录与统计、后台全量内容维护；不含支付、社交与智能推荐。

## 一、项目概述

本章界定项目背景、建设目标与本期交付边界，作为需求评审与开发排期的总纲。

### （一）项目背景

参照竞品（均衡抗炎饮食方案类小程序）的交互形态，开发一款健康饮食方案小程序。核心玩法是：运营方在后台配置"分阶段饮食方案"（如 4 个阶段、每阶段若干周、每天早中晚三餐的菜品组合），用户在小程序内按阶段、按天查看营养食谱，查看每道菜的制作方法，不满意可一键更换同类菜品，并完成每日餐食打卡，形成"方案消费 + 打卡坚持"的健康饮食闭环。

### （二）项目目标

- 搭建完整的前端四级页面框架与后端内容管理能力，内容（文案、图片、方案结构）全部支持后台维护，无需发版即可更新。

- 实现用户打卡记录与基础统计，为后续运营（连续打卡、提醒、复购转化）打基础。

- 系统轻量起步：一期聚焦内容展示与打卡，不做电商、社交、支付。

### （三）本期范围

包含：小程序 C 端四级页面、微信授权登录、打卡记录与统计、后台内容维护（方案/菜品/图片全量可配）。

不包含（后续迭代）：支付与商城、社区互动、智能推荐、消息推送、多租户。

## 二、用户角色

| 角色 | 说明 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| C 端用户 | 微信授权登录的普通用户 | 浏览方案、查看食谱与制作方法、更换菜品、餐食打卡、查看个人记录 |
| 管理员 | 运营 / 内容维护人员 | 登录后台，维护方案、阶段、天、餐次、菜品、食材、步骤、图片，查看打卡统计 |

## 三、整体页面结构（四级页面 + 底部 Tab）

小程序底部 Tab 固定 4 个：首页、方案、视频秀、我的（方案为默认主 Tab，"视频秀"可挂"上新"角标）。四级页面层级如下：

| 层级 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 方案列表页（ Tab ：方案） | 按阶段分组展示周卡片，入口 " 查看方案 " |
| L2 | 阶段详情 · 每日食谱页 | 天选择器 + 早 / 中 / 晚餐菜品卡片 + 打卡操作 |
| L3 | 菜品制作解析页 | 菜品大图、食材清单、分步制作说明 |
| L4 | 更换菜品页 | 搜索同类候选菜品，单选后确认替换 |

页面流转：方案列表(L1) → 选某周 → 每日食谱(L2) → 点"查看制作方法" → 制作解析(L3)；在 L2 点"更换菜品" → 更换菜品(L4) → 确认更换 → 回写 L2。

## 四、功能需求（C 端）

### （一）L1 方案列表页

页面标题为当前方案名（如"均衡抗炎方案"）。

左侧竖向"阶段导航条"（第 1 阶段 / 第 2 阶段 / 第 3 阶段 / 第 4 阶段），点击可锚点定位，滚动时高亮当前阶段。

每个阶段下按"周"渲染横向卡片（第 1 周、第 2 周、第 3/4 周、第 5 周……），卡片元素：周标签（左上角胶囊）；阶段主题名（如"均衡启动""胰岛平衡""肠道修整""代谢焕活"）；背景大图（后台可配）；"查看方案 ›"按钮 → 进入 L2。

阶段与周的划分（一个阶段含几周、每周几天）完全由后台配置驱动。

### （二）L2 阶段详情 · 每日食谱页

顶部导航：返回 + 标题"代谢畅通第1阶段 均衡启动（第1周）"（格式：方案名 + 阶段 + 周，动态拼接）。

天选择器：横向滚动的日期胶囊（01 第 1 天 / 02 第 2 天 / ……），点击切换当日食谱，当前天高亮。

营养食谱区：区块标题"营养食谱"，右上角"今日食谱所需食材 ›"入口（汇总当天全部食材清单，便于采购）。

按餐次（早餐/午餐/晚餐，后台可配）分组，每组含：餐次头（图标 + 餐次名 + "一键打卡"按钮，该餐次下所有菜品一次性打卡）；菜品卡片列表。

菜品卡片：菜品图、菜品名、食材及克重摘要（如"有机黑米 20g、粳米 20g"，后台配置），两个操作——查看制作方法 ›（进入 L3）；更换菜品 ›（进入 L4，按后台配置的"可替换候选组"展示候选）。

底部固定操作条：方案详情（进入本阶段方案说明，图文富文本，后台可配）+ 餐食打卡（当日全部餐次一键打卡）。

右下角悬浮"方案解读"入口（视频或图文，后台可配，一期可先挂图文）。

已打卡的餐次/菜品有明确的已完成视觉标识；更换菜品后当日食谱即时刷新。

### （三）L3 菜品制作解析页

顶部：菜品大图（通栏，后台可配，多图支持轮播）。

标题行：菜品名 + "喜欢这道菜"收藏按钮（一期仅本地记录，可后续接入服务端）。

食材清单卡片：按"主要食材"分组，每个食材含名称、用量、缩略图。

制作步骤卡片：步骤 1、2、3……逐条展示，每步含步骤文案（后台可配图文，步骤图可选）。

本页数据全部来自菜品主数据，无独立维护入口。

### （四）L4 更换菜品页

顶部搜索框："搜索您想替换的菜品" + 搜索按钮，支持按菜名/食材模糊搜索（在当前候选组内过滤）。

候选菜品列表：单选（radio）交互，当前菜品默认选中；每项含菜品图、菜名、食材摘要、"查看制作方法 ›"（可跳 L3 预览后再决定）。

底部固定"确认更换"按钮：点击后将当日该餐次对应菜品槽位替换为所选菜品，toast 提示成功并返回 L2。

候选范围规则：每个菜品槽位在后台配置一个"可替换候选组"（同类型主食换主食、蔬菜换蔬菜），用户只能在候选组内更换，保证营养结构不被破坏。

### （五）打卡与统计

打卡粒度：菜品级（单菜打卡）、餐次级（一键打卡）、天级（餐食打卡全部），底层统一记录为菜品打卡明细。

每条打卡记录含：用户、日期、阶段、周、天、餐次、菜品、打卡时间。

打卡仅限当日（历史天只读浏览，不可补打卡；是否允许补打卡列为待确认项）。

"我的"页展示：累计打卡天数、连续打卡天数、近期打卡日历（月视图）。

### （六）首页 / 视频秀 / 我的

| Tab | 一期范围 |
| --- | --- |
| 首页 | 运营位： banner 图（后台可配） + 方案入口卡片 + 健康资讯列表（后台可配图文） |
| 视频秀 | 视频列表页（后台可配视频封面 / 链接 / 标题），点击播放；带 " 上新 " 角标开关 |
| 我的 | 用户信息（微信头像昵称）、打卡统计（累计 / 连续 / 日历）、收藏的菜品、关于 |

## 五、功能需求（后台管理端）

管理后台是本系统内容能力的唯一入口，C 端所有展示的信息与图片均由此维护，要求日常运营零代码变更。

管理后台为 Web 端（Vue 3 + Element Plus），账号密码登录，管理员角色管理。

### （一）内容维护（核心）

所有 C 端展示的信息与图片均可维护，层级结构为：方案 → 阶段 → 周 → 天 → 餐次 → 菜品槽位 → 候选组/菜品。

| 模块 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 方案管理 | 方案名、简介、状态（草稿 / 上线 / 下线）、排序 |
| 阶段管理 | 阶段名、主题名、顺序、阶段导航文案、方案详情富文本 |
| 周管理 | 周标签（第 N 周）、归属阶段、周主题、卡片背景图上传 |
| 天管理 | 每周的天数、每日三餐的菜品槽位配置（从菜品库选菜） |
| 菜品管理 | 菜名、副标题、食材及克重（结构化）、制作步骤（富文本 / 分步图文）、大图 / 轮播图上传、分类（主食 / 荤菜 / 素菜 / 汤品 … ）、状态 |
| 食材管理 | 食材名、单位、图片（可复用菜品维度） |
| 候选组管理 | 为每个菜品槽位配置可替换的候选菜品集合 |
| 素材管理 | 图片 / 视频统一上传，支持拖拽、预览、复用；存储至服务器或对象存储 |
| 今日所需食材 | 按天自动汇总食材清单（系统计算），支持人工微调备注 |

### （二）运营与统计

用户列表：openid、头像昵称、注册时间、最近活跃。

打卡统计：按日/周/月汇总打卡人数、打卡率；单用户打卡明细查询；导出 Excel。

方案热度：各方案/阶段的进入量统计（一期可用简单的访问计数）。

### （三）通用要求

内容支持草稿/发布双态，发布后小程序端即时生效（接口实时读取，无需审核机制）。

删除菜品/阶段时做引用校验（被方案引用的不可直接删除）。

关键操作（删除、下线）二次确认。

## 六、非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 列表接口响应 < 500ms ；图片走 CDN/ 静态资源，小程序端做懒加载与本地缓存 |
| 容量 | 一期支撑 1 万注册用户、 1000 日活；并发无压力场景 |
| 安全 | 接口 JWT 鉴权；管理后台 RBAC （一期仅管理员角色）；图片上传校验类型与大小； SQL 参数化 |
| 兼容 | 微信基础库 2.30+ ， iOS/Android 主流机型； iPhone SE 小屏适配 |
| 合规 | 微信授权登录获取 openid ，不强制获取手机号；隐私协议弹窗首次启动展示 |

## 七、技术架构

### （一）技术选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序端 | 微信原生（ WXML/WXSS/JS ） | 无跨端框架， TabBar 4 页 + 各级页面 |
| 后端 | ASP.NET Core 8 Web API | Clean Architecture 分层； JWT 鉴权； RESTful 接口 |
| 数据库 | SQL Server | 内容主数据 + 用户打卡数据 |
| 管理后台 | Vue 3 + Element Plus | 独立部署，走同一 API |
| 文件存储 | 本地磁盘 / 对象存储 + 静态访问 | 图片统一由后台上传，返回 URL |

### （二）数据模型概要

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| Plan （方案） | id, name, intro, status, sort |
| Stage （阶段） | id, plan_id, name, theme, sort, detail_rich_text |
| Week （周） | id, stage_id, label, theme, cover_image |
| PlanDay （天） | id, week_id, day_no |
| MealSlot （餐次槽位） | id, plan_day_id, meal_type( 早 / 午 / 晚 ), sort |
| DishSlotItem （槽位菜品） | id, meal_slot_id, dish_id, sort |
| DishCandidateGroup （候选组） | id, name |
| CandidateGroupItem | group_id, dish_id |
| Dish （菜品） | id, name, subtitle, category, images, ingredients(json), steps(json), status |
| Ingredient （食材） | id, name, unit, image |
| User | id, openid, nickname, avatar, created_at |
| CheckInRecord | id, user_id, date, plan_id, stage_id, week_id, day_no, meal_type, dish_id, created_at |

### （三）接口概要（REST）

GET /api/plans 方案列表；GET /api/plans/{id} 方案详情（含阶段/周树）。

GET /api/plans/{id}/days/{dayNo}/meals 某天三餐食谱（含菜品与替换候选标识）。

GET /api/dishes/{id} 菜品制作解析；GET /api/dishes/{id}/candidates 可替换候选列表（支持关键字搜索）。

POST /api/checkins 打卡（body 含槽位与菜品）；GET /api/checkins/summary 我的打卡统计。

POST /api/auth/wx-login 微信 code 换 openid 签发 JWT。

管理端 /api/admin/*：上述各实体的 CRUD + 上传 + 统计报表。

## 八、迭代计划（建议）

| 里程碑 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 （ 2 周） | 数据模型 + 后台内容维护 CRUD + 图片上传 | 后台能完整配出一条 "4 阶段方案 " |
| M2 （ 2 周） | C 端 L1-L4 四级页面 + 微信登录 | 按截图还原交互，内容全部来自后台 |
| M3 （ 1 周） | 打卡 + 统计 + 我的页 | 打卡记录落库，后台可查统计并导出 |
| M4 （ 1 周） | 联调测试、体验优化、提审发布 | 微信审核通过，线上可用 |

## 九、待确认项

- 历史天是否允许补打卡（影响打卡规则与统计口径）。

- "方案解读"悬浮入口一期挂图文还是视频。

- "喜欢这道菜"收藏是否需要服务端持久化（当前按本地存储设计）。

- 图片存储方式：自建服务器磁盘 or 对象存储（OSS/COS）。

- 是否需要"今日食谱所需食材"的采购清单导出/分享功能。

本文档基于 4 张竞品截图分析与已确认的技术决策（微信原生 / ASP.NET Core 8 + SQL Server / 打卡记录与统计 / 微信授权登录）整理，作为 M1 开发启动依据；待确认项拍板后更新版本号。